**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შესრულების ანგარიშის თავი IV.**

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2021 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | 2021 წლის გეგმა | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | სულ ფაქტი | ფაქტი ადგ.დაფინანს. | ფაქტი სახ.დაფინანს. | ასანაზღაურებელია | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი |
| 02 01 01 01 | **გზების მიდინარე შეკეთება** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  მუნიციპალიტეტის ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლების დაზიანებული ასფალტობეტონის გზის ორმოულის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა. | 0.0 | 0.0 |   |   | 277.8 | 277.8 |   | 0.0 |   |   | 277.8 | 277.8 | 0.0 | 5.05.2021-3.08.2021 |
|   | მუნიციპალიტეტის სოფლების შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა-მოშანდაკების მიზნით ტექნიკისა (გრეიდერი, ექსკავატორ დამტვირთველი, ავტოთვითმცლელი, გრუნტის სატკეპნი) და მათი ოპერატორების დაქირავების/ მომსახურების შესყიდვა. | 234.0 | 0.0 |   |   | 234.0 | 234.0 |   | 234.0 | 234.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
| **02 01 02** | **ახალი გზების მშენებლობა** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | საგარეჯოს, კახეთის გზატკეცილზე მდებარე №9,11,13,15 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტება-კეთილმოწყობა | 409.8 | 195.3 |

|  |
| --- |
| 9.8 |

 | 185.6 | 214.4 | 214.4 |   | 214.4 | 214.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  სოფელ მანავში მანავის ციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა (განკ.1573, 19.08.2020) | 1247.4 | 443.9 |

|  |
| --- |
| 159.8 |

 | 284.1 | 803.5 | 289.3 | 514.3 | 803.5 | 289.3 | 514.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  სოფელ ხაშმში შესასვლელ გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა განკ 2685, 31.12.2020 | 1370.0 | 105.0 | 5.3 | 99.8 | 1265.0 | 63.3 | 1201.7 | 1265.0 | 63.3 | 1201.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  სოფელ უდაბნოში გზის მოასფალტების სამუშაოები (განკ 2685, 31.12.2020) | 246.3 | 0.0 |   |   | 246.3 | 12.2 | 234.1 | 246.3 | 12.2 | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი N10, 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება - კეთილმოწყობა განკ.#2685 31.12.2020 | 367.9 | 0.0 |   |   | 367.9 | 22.3 | 345.6 | 367.9 | 22.3 | 345.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | ქ. საგარეჯოში რუსთაველის ქ. № 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება კეთილმოწყობა,განკ.#2685 31.12.2020 | 203.3 | 0.0 |   |   | 203.3 | 10.2 | 193.1 | 203.3 | 10.2 | 193.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | სოფელ თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა.განკ 2685, 31.12.2020 | 286.2 | 0.0 |   |   | 286.2 | 14.3 | 271.9 | 286.2 | 14.3 | 271.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | ქ. საგარეჯოში ე.წ „ქურხულიაანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ 2685, 31.12.2020 | 396.1 | 0.0 |   |   | 454.2 | 22.7 | 431.5 | 396.1 | 19.8 | 376.3 | 58.1 | 2.9 | 55.2 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | სოფელ ბადიაურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია განკ#2685, 31.12.2020 | 86.6 | 0.0 |   |   | 86.6 | 4.3 | 82.3 | 86.6 | 4.3 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020 | 232.2 | 0.0 |   |   | 232.2 | 11.6 | 220.6 | 232.2 | 11.6 | 220.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020 | 65.4 | 0.0 |   |   | 65.4 | 3.3 | 62.1 | 65.4 | 3.3 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  ქ. საგარეჯოში შოთა რუსთაველისა და კახეთის ქუჩების დამაკავშირებელი (მე-8 ქუჩის) ქუჩისა და ქალაქ საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020 | 127.2 | 0.0 |   |   | 127.2 | 6.4 | 120.9 | 127.2 | 6.4 | 120.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  ს.უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მშენებლობა განკ#2685, 31.12.2020 | 356.8 | 0.0 |   |   | 425.7 | 170.3 | 255.4 | 356.8 | 170.3 | 186.6 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 26,08,-31.12.2021 |
|   |  სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა განკ#2685, 31.12.2020 | 232.4 | 0.0 |   |   | 252.0 | 27.6 | 224.4 | 232.4 | 25.5 | 207.0 | 19.6 | 2.1 | 17.4 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020 | 179.7 | 0.0 |   |   | 200.0 | 10.0 | 190.0 | 179.7 | 9.0 | 170.7 | 20.3 | 1.0 | 19.3 | 26,08,-31.12.2021 |
|   | ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020 | 233.7 | 0.0 |   |   | 245.1 | 29.8 | 215.3 | 233.7 | 28.4 | 205.4 | 11.4 | 1.4 | 10.0 | 18.02.-18.02.2022 |
|   | ქალაქ საგარეჯოში კეცხოველის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020 | 186.6 | 0.0 |   |   | 194.1 | 9.7 | 184.4 | 186.6 | 9.3 | 177.3 | 7.5 | 0.4 | 7.1 | 23.07.-1.11.2021 |
|   | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020 | 190.4 | 0.0 |   |   | 200.0 | 10.0 | 190.0 | 190.4 | 9.5 | 180.9 | 9.6 | 0.5 | 9.1 | 2.08.-1.11.2021 |
|   |  სოფ.ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020 | 394.7 | 0.0 |   |   | 410.2 | 115.5 | 294.7 | 394.7 | 100.0 | 294.7 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 30,09,-19.11.2021-2021 წლის გრაფიკთ, 20.05.2022 დასრულება |
|   | სოფელ ნინოწმინდისა და სოფელ წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები.განკ 2685, 31.12.2020 | 535.4 | 0.0 |   |   | 549.9 | 27.5 | 522.5 | 535.4 | 26.8 | 508.6 | 14.5 | 0.7 | 13.8 | 23.02.2021-14.05.2021 (პირვ. ეტაპი)-31.03.2022 (მეორე ეტაპი) |
|   |  სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთნ მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020 | 102.6 | 0.0 |   |   | 105.3 | 5.3 | 100.0 | 102.6 | 2.6 | 100.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი)-1.04.2022 (მეორე ეტაპი) |
|   |  სოფელ კაკაბეთში ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება განკ#2685, 31.12.2020 | 73.1 | 0.0 |   |   | 105.3 | 5.3 | 100.0 | 73.1 | 2.6 | 70.4 | 32.2 | 2.6 | 29.6 | 29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი)-1.04.2022 (მეორე ეტაპი) |
|   | ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის N1 შესახვევის მოასფალტება ე.წ. ,,სოკარის ქუჩა" განკ.#2630 18.12.2019 | 195.3 | 195.3 |

|  |
| --- |
| 9.8 |

 | 185.6 | 20.4 | 1.0 | 19.3 | 0.0 |   |   | 20.4 | 1.0 | 19.3 | 28.02.2020-27.06.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 167.9 | 167.9 |

|  |
| --- |
| 8.4 |

 | 159.5 | 15.1 | 0.8 | 14.3 | 0.0 |   |   | 15.1 | 0.8 | 14.3 | 28.02.2020-27.06.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 164.6 | 164.6 |

|  |
| --- |
| 8.2 |

 | 156.3 | 65.4 | 3.3 | 62.2 | 0.0 |   |   | 65.4 | 3.3 | 62.2 | 28.02.2020-27.06.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოში , გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 352.7 | 352.7 |

|  |
| --- |
| 17.6 |

 | 335.1 | 80.6 | 4.0 | 76.6 | 0.0 |   |   | 80.6 | 4.0 | 76.6 | 28.02.2020-27.06.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოში, გურამიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 122.7 | 122.7 |

|  |
| --- |
| 6.1 |

 | 116.6 | 79.1 | 27.1 | 52.0 | 0.0 |   |   | 79.1 | 27.1 | 52.0 | 28.02.2020-27.06.2020 |
|   | ქ. საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 18.9 | 18.9 |

|  |
| --- |
| 0.9 |

 | 17.9 | 75.5 | 3.8 | 71.7 | 0.0 |   |   | 75.5 | 3.8 | 71.7 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ქ. საგარეჯოში, ქუჩიშვილის და ტაბიძის ქუჩების მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 594.2 | 594.2 |

|  |
| --- |
| 29.7 |

 | 564.5 | 71.6 | 3.6 | 68.0 | 0.0 |   |   | 71.6 | 3.6 | 68.0 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 69.8 | 69.8 |

|  |
| --- |
| 3.5 |

 | 66.3 | 22.3 | 1.1 | 21.2 | 0.0 |   |   | 22.3 | 1.1 | 21.2 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ქ. საგარეჯოში, განთიადის, გორის და თამარ მეფის ქუჩების მოასფალტების განკ.#2630 18.12.2019 | 297.8 | 297.8 |

|  |
| --- |
| 14.9 |

 | 282.9 | 25.9 | 1.3 | 24.6 | 0.0 |   |   | 25.9 | 1.3 | 24.6 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ს. პატარძეულში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 374.0 | 374.0 |

|  |
| --- |
| 18.7 |

 | 355.3 | 38.3 | 1.9 | 36.4 | 0.0 |   |   | 38.3 | 1.9 | 36.4 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ს.პატარძეულში,ე.წ. ,,ონაანთ" უბნის გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 350.3 | 350.3 |

|  |
| --- |
| 17.5 |

 | 332.8 | 32.8 | 1.6 | 31.2 | 0.0 |   |   | 32.8 | 1.6 | 31.2 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   |  გიორგიწმინდაში, სასაფლაოს გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 165.9 | 165.9 |

|  |
| --- |
| 8.3 |

 | 157.6 | 17.2 | 0.9 | 16.3 | 0.0 |   |   | 17.2 | 0.9 | 16.3 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   |  პატარა ჩაილურში ცენტრალური გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 140.8 | 140.8 |

|  |
| --- |
| 7.0 |

 | 133.8 | 117.0 | 5.8 | 111.1 | 0.0 |   |   | 117.0 | 5.8 | 111.1 | 31.01.2020-30.05.2020 |
|   | ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 354.3 | 156.3 |

|  |
| --- |
| 156.3 |

 |   | 236.1 | 236.1 |   | 198.0 | 198.0 |   | 38.1 | 38.1 | 0.0 | 27.02.2020-27.02.2021 |
|   |  სოფელ უჯარმაში, ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები+სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგ. მომსახურება-განკ.#330 11.03.2021 | 41.1 | 0.0 |  |   | 151.8 | 1.8 | 150.0 | 41.1 |   | 41.1 | 110.8 | 1.8 | 108.9 | 3.06.2021-5.08.2021 |
|   | ჩვენს ბალანსზე რიცხული ქ. საგარეჯოში თამარ მეფის ქუჩა#20 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების სამუშაოები | 21.1 | 0.0 |   |   | 23.2 | 23.2 |   | 21.1 | 21.1 |   | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 29,09,-17.11.2021 |
|   | ჩვენს ბალანსზე რიცხული ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე #15 და #17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები | 145.2 | 0.0 |   |   | 156.8 | 156.8 |   | 145.2 | 145.2 |   | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 29,09,2021- |
|   |  ს.გიორგიწმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტო-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები | 60.0 | 0.0 |   |   | 66.6 | 66.6 |   | 60.0 | 60.0 |   | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 22,09,-3.11.2021 |
|   | ნინოწმინდის სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტების სამუშაოები  | 0.0 | 0.0 |   |   | 151.5 | 151.5 |   |   |   |   | 151.5 | 151.5 | 0.0 | 15.11.2021-17.01.2022 |
|   | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 173.7 | 113.3 | 113.3 |   | 93.8 | 93.8 |   | 60.4 | 60.4 |   | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 31,08,-31.12.2021 |
| 02 01 03 | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  მუნიციპალიტეტში სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერების,საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნებისა და საგაზაო გადასასვლელების (ე.წ ,,ზებრების") მოწყობის სამუშაოები. | 29.4 | 0.0 |   |   | 30.6 | 30.6 |   | 29.4 | 29.4 |   | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 11.06.2021-30.07.2021 |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | სოფელ ყანდაურის და ვერხვიანის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურების შესყიდვა | 73.8 | 0.0 |   |   | 73.9 | 73.9 |   | 73.8 | 73.8 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.09.-5.12.2021 |
|   | ქ.საგარეჯოსა და მისი სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების (ახლით) შეძენა მონტაჟი | 177.2 | 0.0 |   |   | 177.2 | 177.2 |   | 177.2 | 177.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.12.2020-31.12.2021 |
|   | გომბორის წყალმომარაგების სისტემა განკ.#2630 18.12.2019 | 175.9 | 0.0 |   |   | 175.9 | 8.8 | 167.1 | 175.9 | 8.8 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.06.2020-2.09.2020 |
|   |  სოფელ კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები.#2630 18.12.2019განკ. | 574.6 | 382.1 | 19.1 | 363.0 | 327.4 | 11.4 | 316.0 | 192.5 | 9.6 | 182.9 | 134.8 | 1.8 | 133.1 | 06.05.2020-03.09.2020 |
|   | გიორგიწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა მთავრობის განკ. 2630 18.12.2019 | 693.1 | 644.5 | 32.2 | 612.3 | 48.6 | 2.4 | 46.2 | 48.6 | 2.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.08.2020-1.12.2020 |
|   | სოფ. კაკაბეთში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა II ეტაპი განკ.#2630 | 108.2 | 79.5 | 5.1 | 74.4 | 28.8 | 1.4 | 27.3 | 28.8 | 1.4 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.03.2019-5.03.2020 |
|   | სოფელ კაკაბეთში დვრინის წყალზე სადრენაჟე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები განკ.#2159 11.10.2019-15.0ლ; განკ.#1167 9.07.2020-4.06327ლ | 156.3 | 82.7 | 82.7 |   | 95.0 | 75.9 | 19.1 | 73.6 | 54.6 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 10.09.2020-10.12.2020 |
|   | სოფელ ხაშმში სასმელის წყლის მაგისტრალური მილის შესაკეთებლად ტექნიკის დაქირავების მომსახურების შესყიდვა | 4.6 | 0.0 |   |   | 4.6 | 4.6 |   | 4.6 | 4.6 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03.2021-23.03.2021 |
|   |  პატარძეულში ლეკიაანთ უბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის, ამავე სოფელში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობისა და ეკლესიის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 403.2 | 0.0 |   |   | 424.0 | 424.0 |   | 403.2 | 403.2 |   | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 26.01.2021-26.04.2021 |
|   | სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება  | 140.5 | 71.4 | 71.4 |   | 95.1 | 95.1 |   | 69.1 | 69.1 |   | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 27.02.2021-31.02.2021 |
|   |  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. | 147.8 | 71.5 | 71.5 |   | 142.8 | 142.8 |   | 76.2 | 76.2 |   | 66.5 | 66.5 | 0.0 | 12.01.2021-31.12.2021 |
|   | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ე.წ ,,ხაშმის დაჩებამდე" სასმელი წყლის ქსელი მოწყობის სამუშაოები. | 33.3 | 0.0 |   |   | 35.2 | 35.2 |   | 33.3 | 33.3 |   | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 15.03.2021-14.04.2021 |
|   |  პატარძეულში ბერთუბანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები | 214.0 | 0.0 |   |   | 231.6 | 231.6 |   | 214.0 | 214.0 |   | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 26.01.2021-26.04.2021 |
|   | გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოებიგანკ#2685 31.12.2020 | 984.8 | 0.0 |   |   | 1063.2 | 58.2 | ##### | 984.8 | 48.9 | 935.9 | 78.4 | 9.2 | 69.1 | 01.03.2021-30/05/2021-პირველი ეტაპი 31/03/2022 - მეორე ეტაპი |
|   | ქალაქ საგარეჯოში კოსტავას ქუჩაზე N14 და N16 კორპუსების წყალმომარაგების - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 68.7 | 0.0 |   |   | 68.7 | 68.7 |   | 68.7 | 68.7 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.11.2020-14.01.2021 |
|   |  სოფელ შიბლიანის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | 55.8 | 0.0 |   |   | 55.8 | 55.8 |   | 55.8 | 55.8 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.10.2020-27.12.2020 |
|   | სოფელ ბურდიანის წყალსადენის ჭაბურღილის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 89.7 | 0.0 |   |   | 89.7 | 89.7 |   | 89.7 | 89.7 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.10.2020-14.12.2021 |
|   |  სოფელ მზისგულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | 91.0 | 0.0 |   |   | 91.0 | 91.0 |   | 91.0 | 91.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.10.2020-14.12.2020 |
|   | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა. | 56.0 | 0.0 |   |   | 56.0 | 56.0 |   | 56.0 | 56.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.05.2021-31.12.2021 |
|   |  სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის - სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების სრული კომპლექტაციის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები. | 69.4 | 0.0 |   |   | 69.4 | 69.4 |   | 69.4 | 69.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.04.2021-2.06.2021 |
|   |  სოფელ ქვემო ყანდაურაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 14.7 | 0.0 |   |   | 72.1 | 72.1 |   | 14.7 | 14.7 |   | 57.4 | 57.4 | 0.0 | 18.06.2021-6.08.2021 |
|   | ბადიაურის სასმელი წყლისთვის ვარგისი რეზერვუარის შესყიდვა. | 19.5 | 0.0 |   |   | 19.5 | 19.5 |   | 19.5 | 19.5 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.05.2021-07.06.2021 |
|   | ქ.საგარეჯოსა და მუნიც.სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა | 147.0 | 0.0 |   |   | 147.8 | 147.8 |   | 147.0 | 147.0 |   | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 13,08,-31.12.2021 |
|   | სოფელ უდაბნოში ხუთი ოჯახის კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 53.0 | 0.0 |   |   | 53.0 | 53.0 |   | 53.0 | 53.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.08.-24.10.2021 |
|   | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა | 39.3 | 0.0 |   |   | 39.3 | 39.3 |   | 39.3 | 39.3 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,09,-31.12.2021 |
|   | ქ.საგარეჯოსა და მუნიც.სოფლებისთვის სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების და მათი კომპლექტების(ახლით) შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა | 8.0 | 0.0 |   |   | 8.0 | 8.0 |   | 8.0 | 8.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,10,-3.11.2021 |
|   | სოფელ კაკაბეთში სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა თანმდევი მონტაჟით | 9.2 | 0.0 |   |   | 9.2 | 9.2 |   | 9.2 | 9.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,12,2021-17.12.2021 |
|   | ს.პატარძეულში "გიუნაანთ უბანში" სასმელი წყლის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 23.4 | 0.0 |   |   | 24.2 | 24.2 |   | 23.4 | 23.4 |   | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 09,12,-23.12.2021 |
|   | შიბლიანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |   |   | 77.8 | 77.8 |   |   |   |   | 77.8 | 77.8 | 0.0 | 28.09.-30.11.2021 |
|   | საგარეჯოში ცენტრალური გზის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილის და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |   |   | 185.0 | 185.0 |   |   |   |   | 185.0 | 185.0 | 0.0 | 12.10.-14.12.2021 |
| **02 03 02** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  სოფელ გიოგიწმინდაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 11.1 | 0.0 |   |   | 11.1 | 11.1 |   | 11.1 | 11.1 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.05.2021-31.08.2021 |
|   | ს.უდაბნოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 6.8 | 0.0 |   |   | 6.8 | 6.8 |   | 6.8 | 6.8 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,08,-26.08.2021 |
|   | საგარეჯოში 9 აპრილის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 3.4 | 0.0 |   |   | 4.3 | 4.3 |   | 3.4 | 3.4 |   | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 14,09,-28.09.2021 |
|   |  სოფელ ქვემო ლამბალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 3.5 | 0.0 |   |   | 3.5 | 3.5 |   | 3.5 | 3.5 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,09,-21.09.2021 |
|   |  სოფელ მანავსა და სოფელ თოხლიაურში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 37.1 | 0.0 |   |   | 37.1 | 37.1 |   | 37.1 | 37.1 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.09.-10.10.2021 |
|   | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების მოწყობის სამუშაოები | 116.2 | 0.0 |   |   | 120.5 | 120.5 |   | 116.2 | 116.2 |   | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 22.09.-31.12.2021 |
| 02 05 02 | **შენობის ფასადების რეაბილიტაცია** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი | 47.3 | 0.0 |   |   | 47.3 | 47.3 |   | 47.3 | 47.3 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01.2021-31.12.2021 |
|   | ქ. საგარეჯოში კულტურის სახლის შენობის სახურავზე დაზიანებული სახურავის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა. | 8.6 | 0.0 |   |   | 8.6 | 8.6 |   | 8.6 | 8.6 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.06.2021-16.06.2021 |
|   | ქალაქ საგარეჯოში ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა. | 78.0 | 0.0 |   |   | 91.3 | 91.3 |   | 78.0 | 78.0 |   | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 19.03.2021-23.04.2021 |
| **02 06** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | სოფელ გიორგიწმინდაში სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 10.4 | 0.0 |   |   | 10.4 | 10.4 |   | 10.4 | 10.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.05.2021-10.06.2021 |
|  |  სოფელ პატარძეულში ე.წ ,,ჩიხრაანთ" უბანში სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები. | 35.9 | 0.0 |   |   | 35.9 | 35.9 |   | 35.9 | 35.9 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.06.2021-27.07.2021 |
|  | ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები. | 0.0 | 0.0 |   |   | 69.3 | 69.3 |   | 0.0 |   |   | 69.3 | 69.3 | 0.0 | 25.06.2021-06.07.2021 |
|  | სოფელ პატარძეულში შიოს ეკლესიასთან სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | 9.6 | 0.0 |   |   | 9.6 | 9.6 |   | 9.6 | 9.6 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,08,-6.10.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში სათავის და წერეთლის ქუჩებზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | 6.4 | 0.0 |   |   | 6.4 | 6.4 |   | 6.4 | 6.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,08,-6.10.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | 12.8 | 0.0 |   |   | 12.8 | 12.8 |   | 12.8 | 12.8 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,08,-6.10.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში ერისთავის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | 12.5 | 0.0 |   |   | 12.5 | 12.5 |   | 12.5 | 12.5 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,08,-6.10.2021 |
|  | სოფელ გომბორში სანიაღვრე არხისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 24.1 | 0.0 |   |   | 24.1 | 24.1 |   | 24.1 | 24.1 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.08.-8.09.2021 |
|  |  სოფელ ხაშმში სარწყავი წყლისათვის ტუმბოს შესყიდვა. | 4.7 | 0.0 |   |   | 4.7 | 4.7 |   | 4.7 | 4.7 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.09.-27.09.2021 |
| **02 08**  | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (განკ 2752, 31.12.2019) | 9.0 | 0.0 |   |   | 10.2 |   | 10.2 | 9.0 |   | 9.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 17.12.2020-18.01.2021 |
|   | ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა განკ#168.5.02.2021: ს.ვერხვიანში | 24.9 | 0.0 |   |   | 24.9 | 9.2 | 15.6 | 24.9 | 9.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.05.2021-27.07.2021 |
|   |  ს.ვაშლიანში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოები განკ#168.5.02.2021 | 9.8 | 0.0 |   |   | 9.8 |   | 9.8 | 9.8 |   | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.06.2021-23.06.2021 |
|   |  გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განკ#168.5.02.2021: ს.ზემო ლამბალოში,მუღანლოში, ქეშალოში, პატარძეულში,კაზლარში,თულარში,წიწმატიანში,პალდოში,ასკილაურში  | 150.4 | 0.0 |   |   | 152.0 |   | 152.0 | 150.4 |   | 150.4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 18.05.2021-20.07.2021 |
|   |  ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა განკ#168.5.02.2021: ს.პატარა ჩაილურში,ანთოკსა და მარიამჯვარში, მზისგულში  | 70.6 | 0.0 |   |   | 70.6 | 20.9 | 49.7 | 70.6 | 20.9 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.05.2021-27.07.2021 |
|   | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021 | 20.5 | 6.2 |   | 6.2 | 14.8 |   | 14.8 | 14.3 |   | 14.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 29.04.2021-19.05.2021 |
|   |  სოფელ მუხროვანში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, ქვემო სამგორში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის, კაკაბეთში სანიაღვრე არხის მოწყობის და გომბორში სასმელი წყლის მილის შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა. განკ. N168 | 64.7 | 0.0 |   |   | 64.7 | 13.1 | 51.5 | 64.7 | 13.1 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03.06.2021-05.08.2021 |
|   |  სოფელ ოთარაანში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების და სოფელ პალდოში სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021 | 19.4 | 0.0 |   |   | 19.4 |   | 19.4 | 19.4 |   | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.06.2021-23.07.2021 |
|   | სოფლებში (ბადიაური, ყანდაურა, დიდი ჩაილური, მანავი, უჯარმა, ვერონა, სასადილო, გორანა, ქვემო ლამბალო, კოჭბაანი, დუზაგრამა) გარე განათების მომწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021 | 156.4 | 0.0 |   |   | 156.4 | 4.5 | 151.9 | 156.4 | 4.5 | 151.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.06.-3.08.2021 |
|   |  სოფელ იკვლივ გორანაში კობათხევზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ ზემო ყანდაურაში და სოფელ ზემო ბურდიანში ცხაურების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 29.4 | 0.0 |   |   | 29.4 |   | 29.4 | 29.4 |   | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.06.2021-06.08.2021 |
|   |  სოფელ შიბლიანში სანიაღვრე არხის მოწყობისა და მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021 | 15.5 | 0.0 |   |   | 15.5 |   | 15.5 | 15.5 |   | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.06.2021-22.07.2021 |
|   | სოფელ რუსიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ#168.5.02.2021 | 8.1 | 0.0 |   |   | 8.1 |   | 8.1 | 8.1 |   | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.06.2021-30.06.2021 |
|   | ს.ხაშმში ამბულატორიაში ცენტრალური გათბობის მოწყობის სამუშაოები გN168 | 17.5 | 0.0 |   |   | 17.5 |   | 17.5 | 17.5 |   | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02,07,-30.07.2021 |
|   | ს.სათაფლეში სკვერის მოწყობის სამუშაოები გN168 | 9.5 | 0.0 |   |   | 9.5 |   | 9.5 | 9.5 |   | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02,07,-30.07.2021 |
|   | ს.თოხლიაურში სკვერის მოწყობის სამუშაოები გN168 | 27.1 | 0.0 |   |   | 27.1 | 11.7 | 15.4 | 27.1 | 11.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02,07,-30.07.2021 |
|   | ს.გიორგიწმინდაში საჭიდაო მოედნის მოწყობის სამუშაოები გN168 | 38.5 | 0.0 |   |   | 38.5 | 19.3 | 19.2 | 38.5 | 19.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02,07,-30.07.2021 |
|   | ს.წყაროსთავის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები გN168 | 13.0 | 0.0 |   |   | 13.3 |   | 13.3 | 13.0 |   | 13.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 25,06,-23.07.2021 |
|   | სოფელ ბოტკოში სასმელი წყლის სათავის მოწყობის სამუშაოები | 9.8 | 0.0 |   |   | 10.0 |   | 10.0 | 9.8 |   | 9.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 19,07,-16.08.2021 |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | 0.0 | 0.0 |  |  |   |   |   |   |   |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|  | ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა განკ.#1419 16.08.2021 | 91.9 | 0.0 |   |   | 445.4 | 9.1 | 436.3 | 91.9 | 4.6 | 87.3 | 353.5 | 4.5 | 349.1 | 30,12,2021-31.03.2022 |
|  | **კაპიტალური დაბანდებანი დასუფთავების სფეროში** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | 200 ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა | 97.6 | 0.0 |   |   | 97.6 | 97.6 |   | 97.6 | 97.6 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.04.-26.07.2021 |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 57.2 | 0.0 |   |   | 76.3 | 76.3 |   | 57.2 | 57.2 |   | 19.1 | 19.1 | 0.0 | 15.03.2021-14.05.2021 |
|   |  საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება  | 33.2 | 22.9 | 22.9 |   | 12.0 | 12.0 |   | 10.3 | 10.3 |   | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 21.01.2020-21.01.2021 |
|   | სოფელ უდაბნოში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის #34 და 35 ოთახების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. | 12.1 | 0.0 |   |   | 12.7 | 12.7 |   | 12.1 | 12.1 |   | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 13.05.-24.06.2021 |
|   | ქ.საგარეჯოს #1, ს.კაკაბეთის #2 და ს.ნინოწმინდის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები | 37.5 | 0.0 |   |   | 40.3 | 40.3 |   | 37.5 | 37.5 |   | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 16,07,-1.10.2021 |
|   |  ს.პატარძეულის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტციო სამუშაოები | 182.7 | 0.0 |   |   | 293.3 | 293.3 |   | 182.7 | 182.7 |   | 110.6 | 110.6 | 0.0 | 20,08,-19.11.2021 |
|   |  ს.გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 132.1 | 0.0 |   |   | 284.8 | 284.8 |   | 132.1 | 132.1 |   | 152.7 | 152.7 | 0.0 | 31,08,2021-30.11.2021 |
|   | ს.მანავის #1 და #2, ბადიაურის საბავშვო ბაღებში საქვაბეების გამოტანის სამუშაოები | 33.6 | 0.0 |   |   | 37.1 | 37.1 |   | 33.6 | 33.6 |   | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 08,09,2021-24.11.2021 |
|   |  ს.თოხლიაურში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 11.1 | 0.0 |   |   | 55.5 | 55.5 |   | 11.1 | 11.1 |   | 44.4 | 44.4 | 0.0 | 14,09,-16.11.2021 |
|   |  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 30.5 | 13.1 | 13.1 |   | 17.4 | 17.4 |   | 17.4 | 17.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.01.2021-31.12.2021 |
|   | სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 21.3 | 0.0 |   |   | 126.4 | 126.4 |   | 21.3 | 21.3 |   | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 14.09.-14.12.2021 |
|   | სოფელ უდაბნოში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღდგენითი სამუშაოების შესყიდვა. | 8.0 | 0.0 |   |   | 44.1 | 44.1 |   | 8.0 | 8.0 |   | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 14.09.-16.11.2021 |
|   |  სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები განკ.#1266 26.07.2021  | 58.0 | 0.0 |   |   | 291.7 | 6.1 | 285.5 | 58.0 |   | 58.0 | 233.7 | 6.1 | 227.5 | 09,11,2021-8.03.2022 |
|   | ქ.საგარეჯოში მესამე საბავშვო ბაღში საქვაბის გამოტანის სამუშაოები განკ.#1266 26.07.2021  | 10.3 | 0.0 |   |   | 11.6 |   | 11.6 | 10.3 |   | 10.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 18,10,-8.11.2021 |
|   | სოფელ კაკაბეთის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა განკ.#2685 31.12.2020 | 134.8 | 0.0 |   |   | 151.1 | 22.2 | 128.9 | 134.8 | 6.8 | 128.0 | 16.3 | 15.4 | 0.9 | 11,11,2021-6.07.2022 |
|   | ხაშმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |   |   | 251.3 | 251.3 |   |   |   |   | 251.3 | 251.3 | 0.0 | 1.11.2021-31.01.2022 |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | სოფელ იორმუღანლოს საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (განკ 27 , 09.01.2020) | 30.1 | 0.0 |   |   | 35.1 |   | 35.1 | 30.1 |   | 30.1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 18.11.2020-28.11.2020 |
|   | სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.განკ.#27 9.01.2020 | 57.9 | 0.0 |   |   | 57.9 |   | 57.9 | 57.9 |   | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.06.2020-6.08.2020 |
|   | სოფელ უჯარმის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვა განკ.#27 9.01.2020 | 64.0 | 21.5 |   | 21.5 | 42.5 |   | 42.5 | 42.5 |   | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.08.2020-13.09.2020 |
|   |  სოფ.კოჭბაანის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილის სარემონტო სამუშაოების (სან კვან) შესრულებაგანკ.#27 9.01.2020 | 34.3 | 12.8 |   | 12.8 | 21.5 |   | 21.5 | 21.5 |   | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.08.2020-13.09.2020 |
|   | სოფელ მზისგულის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.განკ.#27 9.01.2020 | 84.2 | 64.5 |   | 64.5 | 19.7 |   | 19.7 | 19.7 |   | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.06.2020-06.08.2020 |
|   | ქ.საგარეჯოს #3 საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020 | 82.1 | 0.0 |   |   | 82.1 |   | 82.1 | 82.1 |   | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.08.2020-13.09.2020 |
|   |  დიდი ჩაილურის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020 | 0.0 | 0.0 |   |   | 41.4 |   | 41.4 | 0.0 |   |   | 41.4 | 0.0 | 41.4 | 04.08.2021-13.09.2020 |
|   |  დუზაგრამის საჯარო სკოლის შენობის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების (სანიტარული კვანძი) შესყიდვაგანკ.#27 9.01.2020 | 87.4 | 0.0 |   |   | 87.4 |   | 87.4 | 87.4 |   | 87.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.08.2020-13.09.2020 |
|   |  საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება  | 38.7 | 26.1 | 26.1 |   | 16.4 | 16.4 |   | 12.6 | 12.6 |   | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 27.02.2020-28.02.2021 |
|   | ს.მანავის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები განკ.#147  | 55.0 | 0.0 |   |   | 55.0 |   | 55.0 | 55.0 |   | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05,10,-2.11.2021 |
|   | სოფ.ნინოწმინდის სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია განკ.#147-70.05217ლ; #27-3.97262 | 0.0 | 0.0 |   |   | 74.0 |   | 74.0 | 0.0 |   |   | 74.0 | 0.0 | 74.0 | 27.12.2021-28.02.2022 |
| **05 01 03** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები. | 0.0 | 0.0 |   |   | 5.2 | 5.2 |   | 0.0 |   |   | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 25.01.2021-11.03.2021 |
|   | კახეთის გზატკეც.#12ა მიმდებარედ მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,ნაშთი განკ.#557 18.03.2020 | 39.7 | 8.6 |   | 8.6 | 31.1 |   | 31.1 | 31.1 |   | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.07.2020-21.08.2020 |
|   | სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.( განკ.N2630; 18.12.2019) | 60.6 | 30.4 | 1.5 | 28.9 | 121.6 | 6.1 | 115.5 | 30.1 | 1.5 | 28.6 | 91.5 | 4.6 | 86.9 | 07.04.2020-02.08.2020 |
|   |  სოფელ უდაბნოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა | 61.4 | 0.0 |   |   | 61.4 | 61.4 |   | 61.4 | 61.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.10.2020-20.12.2021 |
|   | 2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 17.4 | 0.0 |   |   | 17.4 | 17.4 |   | 17.4 | 17.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.01.2021-31.12.2021 |
|   |  პატარძეულში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 67.0 | 0.0 |   |   | 67.0 | 67.0 |   | 67.0 | 67.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|   | სპორტული დარბაზების ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 35.9 | 11.1 | 11.1 |   | 48.6 | 48.6 |   | 24.8 | 24.8 |   | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 27.02.2020-21.02.2021 |
|   | სოფელ უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | 139.9 | 0.0 |   |   | 342.9 | 342.9 |   | 139.9 | 139.9 |   | 203.0 | 203.0 | 0.0 | 10.06.2021-07.10.2021 |
|   |  სოფელ ნინოწმინდაში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | 305.7 | 0.0 |   |   | 307.0 | 307.0 |   | 305.7 | 305.7 |   | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 10.06.2021-07.10.2021 |
|   | ქალაქ საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქუჩა #37ა-ში მდებარე ცენტრალურ სტადიონზე ტრენაჟორების მოწყობისა და სოფელ უდაბნოში არსებულ მინი სტადიონის დახაზვისა და რეზინის კროშკის გაშლის სამუშაოები. | 63.9 | 0.0 |   |   | 64.0 | 64.0 |   | 63.9 | 63.9 |   | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 28.04.2021-9.06.2021 |
|   | სოფელ მანავში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები. | 35.4 | 0.0 |   |   | 35.4 | 35.4 |   | 35.4 | 35.4 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.05.2021-28.06.2021 |
|   |  სოფელ დიდ ჩაილურში სტადიონის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა. | 91.2 | 0.0 |   |   | 91.2 | 91.2 |   | 91.2 | 91.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.05.2021-19.07.2021 |
|   |  სოფელ თულარში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 28.0 | 0.0 |   |   | 74.9 | 74.9 |   | 28.0 | 28.0 |   | 46.9 | 46.9 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|   |  სოფელ პატარა ჩაილურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 71.5 | 0.0 |   |   | 71.5 | 71.5 |   | 71.5 | 71.5 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|   | სოფელ დუზაგრამაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 73.2 | 0.0 |   |   | 73.2 | 73.2 |   | 73.2 | 73.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|   |  სოფელ ნინოწმინდაში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 28.0 | 0.0 |   |   | 74.9 | 74.9 |   | 28.0 | 28.0 |   | 46.9 | 46.9 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|   |  სოფელ თოხლიაურში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები. | 72.2 | 0.0 |   |   | 72.2 | 72.2 |   | 72.2 | 72.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.06.2021-30.07.2021 |
|   |  სოფელ მზისგულში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები. | 72.2 | 0.0 |   |   | 72.2 | 72.2 |   | 72.2 | 72.2 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.06.2021-13.08.2021 |
|   | ს.ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები | 31.8 | 0.0 |   |   | 41.2 | 41.2 |   | 31.8 | 31.8 |   | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 23,06,-11.08.2021 |
|   | ს.ბადიაურში მინი მოედნის რეაბილიტაციისა და ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები | 25.2 | 0.0 |   |   | 41.2 | 41.2 |   | 25.2 | 25.2 |   | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 23,06,-11.08.2021 |
|   | ს.დუზაგრამაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები | 22.7 | 0.0 |   |   | 22.7 | 22.7 |   | 22.7 | 22.7 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08,09,-20.10.2021 |
|   | ს.მუღანლოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები | 22.5 | 0.0 |   |   | 22.5 | 22.5 |   | 22.5 | 22.5 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08,09,-20.10.2021 |
|   |  სოფელ შიბლიანში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები. | 31.3 | 0.0 |   |   | 82.0 | 82.0 |   | 31.3 | 31.3 |   | 50.7 | 50.7 | 0.0 | 28.07.2021-29.09.2021 |
|   |  სოფელ ხაშმში მინი სტადონის მოწყობის სამუშაოები. | 0.0 | 0.0 |   |   | 82.0 | 82.0 |   | 0.0 |   |   | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 28.07.-29.09.2021 |
|   |  სოფელ პატარა ჩაილურში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 46.8 | 0.0 |   |   | 47.2 | 47.2 |   | 46.8 | 46.8 |   | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 14.09.2021-19.10.2021 |
|   |  სოფელ ბადიაურსა და სოფელ ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 0.0 | 0.0 |   |   | 42.5 | 42.5 |   | 0.0 |   |   | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 11.08.2021-22.09.2021 |
|   | ქ. საგარეჯოში ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 0.0 | 0.0 |   |   | 46.4 | 46.4 |   | 0.0 |   |   | 46.4 | 46.4 | 0.0 | 11.08.2021-22.09.2021 |
|   | ს.კაკაბეთში საჭიდაო მოედნის სახურავის მოწყობის სამუშაოები | 4.5 | 0.0 |   |   | 4.6 | 4.6 |   | 4.5 | 4.5 |   | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 15,10,-22.10.2021- |
|   | ს.წყაროსთავში მინი სტსდიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 31.9 | 0.0 |   |   | 31.9 | 31.9 |   | 31.9 | 31.9 |   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04,10,-25.10.2021 |
|   | სოფ.ნინოწმინდის სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 |   |   | 74.0 | 74.0 |   |   |   |   | 74.0 | 74.0 | 0.0 | 27.12.2021-28.02.2022 |