**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შესრულების ანგარიშის თავი IV.**

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2022 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | წლიური გეგმა | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | სულ ფაქტი | ფაქტი ადგ.დაფინანს. | ფაქტი სახ.დაფინანს. | ასანაზღაურებელია | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | პროექტის დაწყების და დასრულების ვადები |
|  | **მერია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 01 02** | სოფ. ხაშმის ადმინისტრაციული შენობის სტიქიით დაზიანებული სახურავის გადახურვა განკ.#604 5.04.2022 | 98.3 | 0.0 |  |  | 98.3 |  | 98.3 | 98.3 |  | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.06.-10.08.2022 |
|  | სოფ. უჯარმის ადმინისტრაციული შენობის სტიქიით დაზიანებული სახურავის გადახურვა განკ.#604 5.04.2022 | 36.7 | 0.0 |  |  | 36.7 |  | 36.7 | 36.7 |  | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.06.-10.08.2022 |
|  | მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 221.0 | 0.0 |  |  | 577.0 | 577.0 |  | 221.0 | 221.0 |  | 356.0 | 356.0 | 0.0 | 05.08.-4.11.2022 |
| 02 01 01 01 | **გზების მიდინარე შეკეთება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტის სოფლების დაზიანებული ასფალტბეტონის გზის ორმოული შეკეთების სამუშაოები | 44.4 | 0.0 |  |  | 44.4 | 44.4 |  | 44.4 | 44.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05,05,2021-03,08,2021 |
|  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების ორმოული შეკეთების სამუშაოები | 321.9 | 0.0 |  |  | 432.1 | 432.1 |  | 321.9 | 321.9 |  | 110.2 | 110.2 | 0.0 | 25,05,2022-31.01.2023 |
|  | ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველის შესყიდვა. | 414.2 | 0.0 |  |  | 414.2 | 414.2 |  | 414.2 | 414.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.06.-26.09.2022 |
| **02 01 02** | **ახალი გზების მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფელ ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება მთავრ. განკ N75 17.01.2022 | 1525.1 | 394.7 | 100.0 | 294.7 | 1577.9 | 78.9 | 1499.0 | 1130.4 | 56.5 | 1073.9 | 447.5 | 22.4 | 425.1 | 30,09,2021-20,05,2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N15 და N17 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები | 152.6 | 145.2 | 145.2 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 | 7.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,09,2021-17,11,2021 |
|  | სოფელ გიორგიწმინდაში სასაფლაოს გზის ცემენტ-ბეტონით მოწყობის სამუშაოები | 63.1 | 60.0 | 60.0 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,09,2021-03,11,2021 |
|  | ქ. საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე N19,N21, N23 და N25 კორპუსის ეზოების მოასფალტების სამუშაოები მთა. განკ N75 17.01.2022 | 429.4 | 0.0 |  |  | 429.4 | 21.6 | 407.8 | 429.4 | 21.6 | 407.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,01,2022-13.05.2022 |
|  | სოფელ უდაბნოში ჩიჩხიტურის კოშკთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ N2685 31.12.2020 | 364.9 | 356.8 | 170.3 | 186.6 | 68.9 |  | 68.9 | 8.1 |  | 8.1 | 60.8 | 0.0 | 60.8 | 04,08,2021-05,10,2021 |
|  | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 86.4 | 31.1 | 31.1 |  | 72.6 | 72.6 |  | 55.3 | 55.3 |  | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 10,01,-31.12.2022 |
|  | სოფელ კაკაბეთში ე.წ. "ღვინაანთ" უბნის გზის მოასფალტება მთავრ. განკ N75 17.01.2022-157.92785; #2685 31.12.2020-29.55629 | 274.1 | 73.1 | 2.6 | 70.4 | 201.5 | 14.0 | 187.5 | 201.1 | 13.6 | 187.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი)-1.04.2022 (მეორე ეტაპი) |
|  | სოფელ კაკაბეთში ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება მთავრ. N75 17.01.2022-94.80156; | 202.4 | 102.6 | 2.6 | 100.0 | 100.2 | 5.4 | 94.8 | 99.8 | 5.0 | 94.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 29.09.2021-17.11.2021 (პირვ. ეტაპი)-1.04.2022 (მეორე ეტაპი) |
|  | ქალაქ საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020-11.82926; N75 17.01.2022-449.56394 | 665.4 | 179.7 | 9.0 | 170.7 | 485.7 | 24.3 | 461.4 | 485.7 | 24.3 | 461.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.10.2021-11.03.2022 |
|  | ქალაქ საგარეჯოში ბარნოვის, რობაქიძესა და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები.განკ#2685, 31.12.2020-9.97277; N75 17.01.2022-264.54112 | 493.2 | 233.7 | 28.4 | 205.4 | 289.8 | 15.3 | 274.5 | 259.4 | 13.0 | 246.5 | 30.4 | 2.3 | 28.1 | 18.02.2021-18.02.2022 |
|  | ქალაქ საგარეჯოში ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020-9.14051; N75 17.01.2022-69.78958 | 273.5 | 190.4 | 9.5 | 180.9 | 83.6 | 4.7 | 78.9 | 83.1 | 4.2 | 78.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.08.2021-1.11.2021 |
|  | სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა განკ#2685, 31.12.2020-12.17618; #75 17.01.2022-209.823; | 465.5 | 232.4 | 25.5 | 207.0 | 233.1 | 11.1 | 222.0 | 233.1 | 11.1 | 222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,07,2021-18.02.2022 |
|  | სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 152.4 | 0.0 |  |  | 193.1 | 193.1 |  | 152.4 | 152.4 |  | 40.7 | 40.7 | 0.0 | 9.02.2022-31.12.2023 |
|  | სოფ.ნინოწმინდაში სასაფლაოსთან მდებარე გზის მოასფალტება | 149.0 | 0.0 |  |  | 149.0 | 149.0 |  | 149.0 | 149.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,11,2021-30.05.2022 |
|  | სოფელ უჯარმაში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები #330 11.03.2021 | 117.0 | 38.1 |  | 38.1 | 78.9 |  | 78.9 | 78.9 |  | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03,06,-5.08.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში მუზეუმის მიმდებარე ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 277.9 | 0.0 |  |  | 286.3 | 286.3 |  | 277.9 | 277.9 |  | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 03,05,-2.08.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ვაჩნაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 238.8 | 0.0 |  |  | 243.6 | 243.6 |  | 238.8 | 238.8 |  | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 03,05,-2.08.2022 |
|  | „მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის ხელმისაწვდომობის გაზრდა მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობით #1419 16.08.2021 | 1792.0 | 0.0 |  |  | 1792.0 | 268.8 | 1523.2 | 1792.0 | 268.8 | 1523.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,04,-24.08.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილის N1 შესახვევის მოასფალტება ე.წ. ,,სოკარის ქუჩა" განკ.#2630 18.12.2019 | 215.7 | 195,3 | 9.8 | 185.6 |  | 1.0 | 19.3 | 20.4 | 1.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 183.0 | 167.9 | 8.4 | 159.5 |  | 0.8 | 14.3 | 15.1 | 0.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში სათავის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 230.0 | 164.6 | 8.2 | 156.3 |  | 3.3 | 62.2 | 65.4 | 3.3 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში , გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 433.3 | 352.7 | 17.6 | 335.1 |  | 4.0 | 76.6 | 80.6 | 4.0 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში, გურამიშვილის ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 201.8 | 122.7 | 6.1 | 116.6 |  | 27.1 | 52.0 | 79.1 | 27.1 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.02.2020-30.09.2021 |
|  | ს. პატარძეულში, მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 412.4 | 374.0 | 18.7 | 355.3 |  | 2.1 | 36.4 | 38.4 | 2.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.01.2020-30.09.2021 |
|  | ს.პატარძეულში,ე.წ. ,,ონაანთ" უბნის გზის მოასფალტებაგანკ.#2630 18.12.2019 | 383.4 | 350.3 | 17.5 | 332.8 |  | 1.9 | 31.2 | 33.1 | 1.9 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.01.2020-30.09.2021 |
|  | გიორგიწმინდაში, სასაფლაოს გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა განკ.#2630 18.12.2019 | 183.1 | 165.9 | 8.3 | 157.6 |  | 0.9 | 16.3 | 17.2 | 0.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.01.2020-30.09.2021 |
|  | პატარა ჩაილურში ცენტრალური გზის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 252.3 | 140.8 | 7.0 | 133.8 | 116.5 | 5.4 | 111.1 | 111.5 | 0.4 | 111.1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 31.01.2020-30.09.2021 |
| სხვა ხარჯი | ქ. საგარეჯოში, კახეთის გზატკეცილი N7-ში მდებარე კორპუსების ეზოს მოასფალტება - კეთილმოწყობისა და ლესელიძისა და თამარ მეფის ქუჩაზე კორპუსების ეზოების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა | 380.0 | 0.0 |  |  | 389.4 | 389.4 |  | 380.0 | 380.0 |  | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 07,06.2022-9.08.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში ქვლივიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა #75 17.01.2022 | 180.9 | 0.0 |  |  | 180.9 | 9.0 | 171.9 | 180.9 | 9.0 | 171.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,03,-30.05.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში მე-11, მე-13 და მე-14 ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა. | 582.9 | 0.0 |  |  | 610.6 | 610.6 |  | 582.9 | 582.9 |  | 27.7 | 27.7 | 0.0 | 20,05,-19.08.2022 |
|  | სოფელ კაკაბეთში მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა. | 504.6 | 0.0 |  |  | 504.6 | 504.6 |  | 504.6 | 504.6 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07,06,-6.09.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა | 215.5 | 0.0 |  |  | 238.2 | 238.2 |  | 215.5 | 215.5 |  | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 07,06,2022-9.08.2022-29.04.2023 |
|  | ქ.საგარეჯოში 'გაღმა უბნის"სასაფლაოს გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები | 326.2 | 0.0 |  |  | 338.3 | 338.3 |  | 326.2 | 326.2 |  | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 06.05.-5.08.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 90.6 | 18.9 | 0.9 | 17.9 | 75.5 | 3.8 | 71.7 | 71.7 |  | 71.7 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 31.01.2020-31.10.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში, ქუჩიშვილის ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 662.2 | 594.2 | 29.7 | 564.5 | 72.5 | 4.5 | 68.1 | 68.1 |  | 68.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 31.01.2020-31.10.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში, განთიადის და გორის ქუჩების მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 322.4 | 297.8 | 14.9 | 282.9 | 25.0 | 0.4 | 24.6 | 24.6 |  | 24.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 31.01.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოასფალტება განკ.#2630 18.12.2019 | 92.6 | 69.8 | 3.5 | 66.3 | 22.3 | 1.1 | 21.2 | 22.8 | 1.9 | 20.9 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | 31.01.2020-30.09.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში წყლის სათავესთან მისასვლელი გზის მოასფალტება | 401.5 | 0.0 |  |  | 405.0 | 405.0 |  | 401.5 | 401.5 |  | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 29.06.-28.11.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 329.3 | 0.0 |  |  | 329.3 | 329.3 |  | 329.3 | 329.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.06.-26.09.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ე. ნინოშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 198.9 | 0.0 |  |  | 211.9 | 211.9 |  | 198.9 | 198.9 |  | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 27.06.-26.09.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ცხვედაძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები განკ.#75 | 637.6 | 0.0 |  |  | 737.9 | 337.9 | 400.0 | 637.6 | 237.6 | 400.0 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 29.06.-28.09.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში მ. კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები | 58.0 | 0.0 |  |  | 289.9 | 289.9 |  | 58.0 | 58.0 |  | 231.9 | 231.9 | 0.0 | 29.06.-28.09.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ფანოზიაანთ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება | 366.7 | 0.0 |  |  | 480.0 | 480.0 |  | 366.7 | 366.7 |  | 113.3 | 113.3 | 0.0 | 05.07.-4.10.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში ჭანტურიას ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები მთ. განკ. N75 | 139.2 | 0.0 |  |  | 668.5 | 378.3 | 290.2 | 139.2 | 78.8 | 60.4 | 529.3 | 299.5 | 229.8 | 05.07.-4.10.2022 |
|  | ნინოწმინდა-წყაროსტავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება განკ.#2685 | 539.8 | 535.4 | 26.8 | 508.6 | 14.5 | 0.7 | 13.8 | 4.4 |  | 4.4 | 10.1 | 0.7 | 9.4 | 23.02.2021-24.05.2022 |
|  | სოფელ მზისგულში სკოლასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 313.7 | 0.0 |  |  | 730.2 | 730.2 |  | 313.7 | 313.7 |  | 416.5 | 416.5 | 0.0 | 05.07.-3.11.2022 |
|  | სოფ.გიორგიწმინდაში სკვერთან მისასვლელი გზის (ე.წ" გუგუტიაანთ უბანი) მოასფალტების სამუშაოები | 353.9 | 0.0 |  |  | 356.4 | 356.4 |  | 353.9 | 353.9 |  | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 01.09.-3.11.2022 |
|  | ქ. საგარეჯოში კოტე მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 137.3 | 0.0 |  |  | 137.3 | 137.3 |  | 137.3 | 137.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.10.-28.12.2022 |
| **02 02 01** | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფელ შიბლიანში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 74.5 | 0.0 |  |  | 74.5 | 74.5 |  | 74.5 | 74.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,09,2021-30,11,2021 |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი | 185.6 | 73.0 | 73.0 |  | 112.5 | 112.5 |  | 112.5 | 112.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,01,2021-31,12,2021 |
|  | სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები განკ#2685, 31.12.2020-69.14271; #75 17.01.-225.70006 | 1084.3 | 984.8 | 48.9 | 935.9 | 315.9 | 21.1 | 294.8 | 99.5 | 5.0 | 94.5 | 216.5 | 16.1 | 200.4 | 01.03.2021-30/05/2021-პირველი ეტაპი 31/03/2022 - მეორე ეტაპი |
|  | მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის (ახლით) ან/და ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული რომელიმე მოწყობილობის/საქონლის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები | 192.3 | 0.0 |  |  | 192.3 | 192.3 |  | 192.3 | 192.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,02,2022-31.12,2022- |
|  | სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 21.3 | 0.0 |  |  | 60.2 | 60.2 |  | 21.3 | 21.3 |  | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 9.02.2022-31.12.2023 |
|  | ქ.საგარეჯოში ცენტრალური გზის მიმდებარედ წყალმომარაგების ჭაბურღილისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 157.8 | 0.0 |  |  | 157.8 | 157.8 |  | 157.8 | 157.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,10,2021-25.02.2022 |
|  | სოფ. კაზლარის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა განკ N2630 18.12.2019 | 709.5 | 574.6 | 28.7 | 545.9 | 134.8 | 1.8 | 133.1 | 134.8 | 1.8 | 133.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06.05.2020-03.09.2020 |
|  | ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქუჩა #15-ში მდებარე ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 23.2 | 0.0 |  |  | 23.2 | 23.2 |  | 23.2 | 23.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,05,-4.07.2022 |
|  | შიბლიანის ლითონის რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 248.4 | 0.0 |  |  | 250.0 | 250.0 |  | 248.4 | 248.4 |  | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 06.07.5.10.2022 |
|  | სოფ. მარიამჯვარში სატუმბი სადგურის,რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები | 302.0 | 0.0 |  |  | 519.4 | 519.4 |  | 302.0 | 302.0 |  | 217.4 | 217.4 | 0.0 | 18.07.-17.10.2022 |
|  | სოფელ ვერხვიანში წყალმომარაგების მაგისტრალური ქსელისა და მილსადენის რეაბილიტაციის მოწყობის სამუშაოები#75 17.01.2022 | 312.7 | 0.0 |  |  | 570.0 | 29.7 | 540.3 | 312.7 | 19.6 | 293.1 | 257.3 | 10.1 | 247.2 | 15.07.-14.10.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში კოსტავას ქ#15-ში მდებარე საცხ.კორპუსთან სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები | 48.3 | 0.0 |  |  | 49.7 | 49.7 |  | 48.3 | 48.3 |  | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 13.07.-27.07.2022 |
|  | მუნიც.ტერიტ სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის(ახლით) ან/და ხარჯთაღ.გათვ. საქონლის შეძენა მონტაჟის სამუშაოები | 186.1 | 0.0 |  |  | 186.3 | 186.3 |  | 186.1 | 186.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 05.08.-31.12.2022 |
|  | სოფელ გომბორის წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები N926 25.05.2022 | 249.0 | 0.0 |  |  | 295.0 | 107.9 | 187.1 | 249.0 | 61.8 | 187.1 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 19.09.-19.12.2022 |
|  | სოფელ მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 183.0 | 183.0 |  | 0.0 |  |  | 183.0 | 183.0 | 0.0 | 05.07.-4.10.2022 |
|  | საგარეჯოში ს/კ 55.12.63.000.015 მიმდებარედ ჭაბურღილის და 25 მ3 სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 179.1 | 179.1 |  | 0.0 |  |  | 179.1 | 179.1 | 0.0 | 06.07.-5.10.2022 |
|  | ს.დუზაგრამაში სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 14.4 | 0.0 |  |  | 14.8 | 14.8 |  | 14.4 | 14.4 |  | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 17.10.2022- |
| **02 03 02** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფელ ხაშმიდან ამავე სოფელში მდებარე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის კუთვნილი ობიექტამდე გარე ელექტრომომარაგების -  ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის სამუშაოები | 317.4 | 0.0 |  |  | 317.4 | 317.4 |  | 317.4 | 317.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,02,-16.05.2022 |
|  | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები | 74.5 | 0.0 |  |  | 74.5 | 74.5 |  | 74.5 | 74.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,03,2022-31.12.2022 |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 21.3 | 0.0 |  |  | 21.3 | 21.3 |  | 21.3 | 21.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.01.-31.12.2022 |
|  | საზედამხედველო მომსახურება | 0.0 | 0.0 |  |  | 3.4 | 3.4 |  | 0.0 |  |  | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 27,02,2020-27.02.2021 |
|  | სოფელ კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით, კერძოდ საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა #1419 16.08.2021 | 576.9 | 0.0 |  |  | 639.0 | 171.1 | 467.9 | 576.9 | 154.5 | 422.4 | 62.1 | 16.6 | 45.5 | 05.07.-4.10.2022 |
|  | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარე განათების მოწყობის შესყიდვა. | 0.0 | 0.0 |  |  | 78.6 | 78.6 |  | 0.0 |  |  | 78.6 | 78.6 | 0.0 | 16.09.-31.12.2022 |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02 05 01** | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტ. და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობა განკ.N1419 16.08.2021 | 316.6 | 0.0 |  |  | 452.3 | 121.1 | 331.2 | 316.6 | 84.8 | 231.8 | 135.7 | 36.3 | 99.3 | 06.09.-6.12.2022 |
| 02 05 02 | **შენობის ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ. საგარეჯოში შ. რუსთაველის ქუჩა #178-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 80.6 | 0.0 |  |  | 80.6 | 80.6 |  | 80.6 | 80.6 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,05,-1.08.2022 |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 34.0 | 0.0 |  |  | 34.0 | 34.0 |  | 34.0 | 34.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,05,2022-31.03.2023 |
| **02 06** | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქ.საგარეჯოში ერეკლე მეორეს ქუჩაზე სანიაღვრე არხებისა და ლითონის ცხაურების მოწყობის სამუშაოები | 49.6 | 0.0 |  |  | 49.6 | 49.6 |  | 49.6 | 49.6 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,06,-31.12.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები | 159.0 | 0.0 |  |  | 439.0 | 439.0 |  | 159.0 | 159.0 |  | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 19.10.-21.12.2022 |
| **02 07 01** | **სასაფლაოების შემოღობვა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ს.თოხლიაურში სასაფლაოს შემოღობვა | 0.0 | 0.0 |  |  | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  | 70.0 | 70.0 | 0.0 |  |
|  | უდაბნოს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების დასრულება | 0.0 | 0.0 |  |  | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 0.0 |  |
| **02 08** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება გან.N277 15.02.2022 | 23.3 | 0.0 |  |  | 23.3 |  | 23.3 | 23.3 |  | 23.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 17.06.-9.07.2022 |
|  | ქვემო სამგორის დასახლებაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები გან. N277 15.02.2022 | 18.7 | 0.0 |  |  | 16.3 | 6.6 | 9.7 | 18.7 | 9.4 | 9.3 | -2.4 | -2.8 | 0.4 | 26.07.-25.08.2022 |
|  | ს.სათაფლეში არსებული 2 შემოსასვლელი გზის რეაბილიტაცია გან.N277 15.02.2022 | 15.7 | 0.0 |  |  | 19.3 | 9.7 | 9.6 | 15.7 | 6.4 | 9.3 | 3.6 | 3.3 | 0.3 |
|  | სოფ. მზისგულში სოფლის სასაფლაოსთან ტუალეტის მოწყობა განკ.N277 15.02.2022 | 29.4 | 0.0 |  |  | 31.3 | 16.0 | 15.4 | 29.4 | 14.0 | 15.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 04.08.-6.10.2022 |
|  | ბადიაურის და ვერხვიანის საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები განკ.N277 15.02.2022 | 39.8 | 0.0 |  |  | 50.6 | 15.6 | 35.0 | 39.8 | 5.6 | 34.2 | 10.8 | 10.0 | 0.8 | 04.08.-13.10.2022 |
|  | მანავში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები განკ.N277 15.02.2022 | 31.6 | 0.0 |  |  | 35.2 | 16.0 | 19.3 | 31.6 | 12.3 | 19.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 26.07.-27.09.2022 |
|  | ზემო ბურდიანში არსებული სანიაღვრე არხის დასრულების სამუშაოები განკ.N277 15.02.2022 | 15.1 | 0.0 |  |  | 15.9 | 6.2 | 9.7 | 15.1 | 5.4 | 9.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 26.07.-27.09.2022 |
|  | წყაროსთავში ორი უბნის დამაკავშირებელი გზის, ნინოწმინდის სასაფლაოს შემოღობვის, თოხლიაურის სკვერის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების სამუშაოები განკ.N277 15.02.2022 | 72.2 | 0.0 |  |  | 75.5 | 24.9 | 50.5 | 72.2 | 21.7 | 50.5 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 04.08.-6.10.2022 |
|  | გორანას და იკვლივგორანას ხიდის მოწყობა | 0.0 | 0.0 |  |  | 38.2 | 19.0 | 19.2 | 0.0 |  |  | 38.2 | 19.0 | 19.2 | 25.08.-24.11.2022 |
|  | რუსიანის სკვერის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 |  |  | 18.1 | 8.5 | 9.6 | 0.0 |  |  | 18.1 | 8.5 | 9.6 | 25.08.-24.11.2022 |
|  | გომბორში მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 29.0 | 13.6 | 15.4 | 0.0 |  |  | 29.0 | 13.6 | 15.4 | 25.08.-24.11.2022 |
|  | ასკილაურში სასმელი წყლის მილის შეძენა -მონტაჟის, ბოტკოში სასმ.წყლის სისტემის და რეაბილიტაციის, ვაშლიანში სასმ.წყლის სათავის რეაბილიტაციის, კოჭბაანში სასმ.წყლის სათავის და სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, პალდოში,მუხროვანში და უჯარმაში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სასადილოსა და ოთარაანის სასმ.წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები განკ. #277 15.02.2022 | 57.0 | 0.0 |  |  | 154.6 | 62.4 | 92.1 | 57.0 | 22.3 | 34.7 | 97.6 | 40.1 | 57.5 | 26.07.-25.10.2022 |
|  | მუნიციპალიტეტის 14 სოფელში (კაკაბეთი, მარიამჯვარი, პატარძეული, შიბლიანი, ვერონა, თულარი, კაზლარი, მუღალნო,პალდო,ქეშალო,ლამბალო,წიწმატიანი, ზემო ლამბალო, დუზაგრამა) გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები 277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 404.8 | 0.0 |  |  | 446.6 | 211.5 | 235.1 | 404.8 | 169.8 | 235.1 | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 12.08.-11.11.2022 |
|  | სოფ.ყანდაურის სკვერის რეაბილიტაცია, ზემო ყანდაურის სკვერში საჩრდილობელა ფარდულის მოწყობა, უდაბნოს სასაფლაოს შემოღობვა 277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 15.8 | 0.0 |  |  | 89.5 | 45.3 | 44.2 | 15.8 | 6.2 | 9.6 | 73.6 | 39.0 | 34.6 | 12.08.-13.10.2022 |
|  | პატარა ჩაილურის 2 ცალი სკვერის შემოღობვის, ანთოკში თავშეყრის ადგილის მოწყობის, დიდ ჩაილურში სკვერის მოწყობის, ხაშმში ორი მოსაცდელის მოწყობის, გიორგიწმინდა სპორტდარბაზის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები განკ N277 15.02.2022 | 135.2 | 0.0 |  |  | 143.4 | 64.3 | 79.1 | 135.2 | 56.1 | 79.1 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 26.07.-27.09.2022 |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა განკ.#1419 16.08.2021 | 120.5 | 91.9 | 4.6 | 87.3 | 413.2 | 64.1 | 349.1 | 28.6 | 1.4 | 27.2 | 384.6 | 62.7 | 321.9 | 30,12,2021-31.03.2022 |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 11.5 | 0.0 |  |  | 34.0 | 34.0 |  | 11.5 | 11.5 |  | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 25,05,2022-31.03.2023 |
|  | ქ.საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩაN178-ის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | 22.2 | 0.0 |  |  | 111.1 | 111.1 |  | 22.2 | 22.2 |  | 88.9 | 88.9 | 0.0 | 22.11.2022-24.01.2023 |
|  | სოფელ გიორგიწმინდაში ე.წ. ,,გუგუტიაანთ უბანში'' სკვერის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 134.6 | 134.6 |  |  |  |  | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 18.11.2022-3.04.2023 |
| **03 03** | **კაპიტალური დაბანდებანი დასუფთავების სფეროსი** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 555 ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვა | 99.9 | 0.0 |  |  | 99.9 | 99.9 |  | 99.9 | 99.9 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.12.2022-21.02.2023 |
| **04 02** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფ.უდაბნოში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღდგენითი სამუშაოები | 43.2 | 8.0 | 8.0 |  | 35.2 | 35.2 |  | 35.2 | 35.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,09,2021-16,11,2021 |
|  | სოფ. ყანდაურის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განკ.N1266 26.07.2021 | 289.5 | 58.0 |  | 58.0 | 231.5 |  | 231.5 | 231.5 |  | 231.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09,11,2021-08,03,2022 |
|  | სოფ.წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებ. გაფართოვების (ორი ოთახის მიშენება) სამუშაოები | 24.1 | 0.0 |  |  | 120.3 | 120.3 |  | 24.1 | 24.1 |  | 96.2 | 96.2 | 0.0 | 17,01,-21.03.2022 |
|  | სოფ.გიორგიწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 279.0 | 132.1 | 132.1 |  | 147.0 | 147.0 |  | 147.0 | 147.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,08,2021-30,11,2021 |
|  | სოფ.პატარძეულის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 288.7 | 182.7 | 182.7 |  | 110.6 | 110.6 |  | 106.0 | 106.0 |  | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 20,08,2021-19,11,2021 |
|  | ს.დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 22.5 | 21.3 | 21.3 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,09,2021-14,12,2021 |
|  | კაკაბეთის #1 სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა განკ.#75 17.01.2022-510.983; #2685 31.12.2020-900; | 582.9 | 134.8 | 6.8 | 128.0 | 614.6 | 102.7 | 511.9 | 448.0 | 15.5 | 432.6 | 166.6 | 87.2 | 79.3 | 11,11,2021-6.07.2022 |
|  | ხაშმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 240.1 | 0.0 |  |  | 240.1 | 240.1 |  | 240.1 | 240.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.11.2021-31.01.2022 |
|  | საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 15.4 | 0.0 |  |  | 44.0 | 44.0 |  | 15.4 | 15.4 |  | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 09,02,-31.12.2022 |
|  | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 26.8 | 6.7 | 6.7 |  | 26.6 | 26.6 |  | 20.2 | 20.2 |  | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 31,08,-31.12.2021 |
|  | ქ. საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 76.3 | 57.2 | 57.2 |  | 19.1 | 19.1 |  | 19.1 | 19.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03.2021-14.05.2021 |
|  | ს.თოხლიაურის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია | 49.2 | 11.1 | 11.1 |  | 38.1 | 38.1 |  | 38.1 | 38.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,09,-16.11.2021 |
|  | ქ.საგარეჯოს #1 და ს.პატარა ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სამზარეულოებისა და სასაწყობე ოთახების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 12.7 | 0.0 |  |  | 12.7 | 12.7 |  | 12.7 | 12.7 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,05,-30.09.2022 |
|  | სოფელ შიბლიანის, სოფელ პატარა ჩაილურის, სოფელ ვერხვიანისა და სოფელ პატარძეულის მეორე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გათბობის სამუშაოები | 84.9 | 0.0 |  |  | 84.9 | 84.9 |  | 84.9 | 84.9 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,05,-1.09.2022 |
|  | სოფელ პატარძეულში ს/კ:55.14.51.022 მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 89.8 | 0.0 |  |  | 89.8 | 89.8 |  | 89.8 | 89.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06,06,-8.08.2022 |
|  | სოფელ მზისგულის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 247.4 | 0.0 |  |  | 247.4 | 247.4 |  | 247.4 | 247.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,06,-3.10.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | 34.4 | 0.0 |  |  | 172.0 | 172.0 |  | 34.4 | 34.4 |  | 137.6 | 137.6 | 0.0 | 11.07.-12.09.2022 |
|  | სოფ. თოხლიაურში საბავშვო ბარის სტიქიის მიერ დაზიანებული სახურავის მოწყობის სამუშაოები განკ. N604 5.04.2022 | 7.7 | 0.0 |  |  | 7.7 |  | 7.7 | 7.7 |  | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.06.-10.08.2022 |
|  | სოფელ გომბორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 78.5 | 0.0 |  |  | 78.5 | 78.5 |  | 78.5 | 78.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.08-3.10.2022 |
|  | სოფელ დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეალიბიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 0.0 | 0.0 |  |  | 179.9 | 179.9 |  | 0.0 |  |  | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 27.06.-26.09.2022 |
|  | სოფელ კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 427.8 | 427.8 |  | 0.0 |  |  | 427.8 | 427.8 | 0.0 | 14.12.2022-15.03.2023 |
|  | ქ.საგარეჯოში N 2 სკოლამდელი არზრდის დაწესებულების ცენტრალური გათბობის ქვაბის სენობის გარეთ გატანის სამუშაოები | 13.5 | 0.0 |  |  | 13.7 | 13.7 |  | 13.5 | 13.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 07.11.-14.11.2022 |
| **04 04** | **საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფ.ნინოწმინდის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განკ.N147 4.02.2021 | 65.7 | 0.0 |  |  | 70.0 |  | 70.0 | 65.7 |  | 65.7 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 27.12.2021-28.02.2022 |
|  | ს.მანავის საჯარო სკოლის სამსართულიან კორპუსში გათბობის სისტემის მოწყობის II ეტაპი განკ N51 14.01.2022 | 73.3 | 0.0 |  |  | 73.3 |  | 73.3 | 73.3 |  | 73.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,05,-20.06.2022 |
|  | საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 3.8 | 0.0 |  |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | 3.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,02,2020-27.02.2021 |
| **05 01 03** | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სოფ.უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები | 155.7 | 139.9 | 139.9 |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 | 15.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,06,2021-07,10,2021 |
|  | სოფელ შიბლიანში მინი სტადიონის მოწყობა | 98.9 | 50.7 | 50.7 |  | 48.3 | 48.3 |  | 48.3 | 48.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,07,2021-29,09,2021 |
|  | სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 59.9 | 0.0 |  |  | 73.1 | 73.1 |  | 59.9 | 59.9 |  | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 17,01,-21.01.2022 |
|  | ს.თულარში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 66.5 | 28.0 | 28.0 |  | 38.5 | 38.5 |  | 38.5 | 38.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.05.2021-23.07.2021 |
|  | ს.გიორგიწმინდაში მდებარე სპორტული დარბაზის დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები | 27.7 | 0.0 |  |  | 27.7 | 27.7 |  | 27.7 | 27.7 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,01,-22.02.2022 |
|  | საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 10.1 | 0.0 |  |  | 44.9 | 44.9 |  | 10.1 | 10.1 |  | 34.8 | 34.8 | 0.0 | 09,02,2022-31.12.2023 |
|  | სოფელ ხაშმში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 79.4 | 0.0 |  |  | 79.4 | 79.4 |  | 79.4 | 79.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,07,-9.02.2022 |
|  | ააიპ #105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის საცურაო აუზების შეკეთების სამუშაოები | 21.5 | 0.0 |  |  | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,06,-31.08.2022 |
|  | სოფელ თოხლიაურში მინი სტადიონის საყრდენი კედლის მოწყობისა და ქ. საგარეჯოში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. | 13.4 | 0.0 |  |  | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 13.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,04,2022-31.08.2022 |
|  | სოფელ გიორგიწმინდაში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები | 38.7 | 0.0 |  |  | 40.9 | 40.9 |  | 38.7 | 38.7 |  | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 30,05,-1.08.2022 |
|  | სოფელ მანავში (ბურდიანში) არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები | 91.8 | 0.0 |  |  | 91.8 | 91.8 |  | 91.8 | 91.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,05,2022-1.08.2022- |
|  | სოფელ ნინოწმინდაში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები | 36.8 | 0.0 |  |  | 36.8 | 36.8 |  | 36.8 | 36.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02,06,-31.10.2022 |
|  | სოფელ მანავში (ზემო მანავში) არსებული მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვა. | 49.1 | 0.0 |  |  | 49.1 | 49.1 |  | 49.1 | 49.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,06,-16.08.2022 |
|  | სოფ.მანავში(ტურის უბანში) არსებული მინი სპორტული მოედანის რეკონსტრუქციის სამუშაოები | 68.4 | 0.0 |  |  | 80.2 | 80.2 |  | 68.4 | 68.4 |  | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 30,05,-1.08.2022 |
|  | სოფ. გომბორში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია განკ. N2630 18.12.2019 | 98.0 | 30.4 | 1.5 | 28.9 | 67.6 | 3.4 | 64.2 | 67.6 | 3.4 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07.04.-2.08.2020-31.10.2021 |
|  | ქ. საგარეჯოში, სარაჯიშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ : 55.11.51.000.177) მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 89.8 | 0.0 |  |  | 94.9 | 94.9 |  | 89.8 | 89.8 |  | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 21.07.-22.09.2022 |
|  | სოფელ პატარძეულში ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის (33X20) სამუშაოები | 149.0 | 0.0 |  |  | 156.7 | 156.7 |  | 149.0 | 149.0 |  | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 25.08.-27.10.2022 |
|  | სოფელ კოჭბაანში მინი მოედნის (15X30) მოწყობის სამუშაოები განკ.#926 25.05.2022 | 98.1 | 0.0 |  |  | 98.1 | 3.2 | 94.9 | 98.1 | 3.2 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.08.-28.10.2022 |
|  | სოფელ ბადიაურში და ყანდაურაში მინი მოედნის რეაბილიტაციის ხელოვნური საფარის მოწყობი სამუშაოები | 50.7 | 0.0 |  |  | 52.8 | 52.8 |  | 50.7 | 50.7 |  | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 21.06.-23.08.2022 |
|  | სოფელ ვერხვიანში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 89.8 | 0.0 |  |  | 94.3 | 94.3 |  | 89.8 | 89.8 |  | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 20.07.-21.09.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქ#14-16-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 22.2 | 0.0 |  |  | 110.9 | 110.9 |  | 22.2 | 22.2 |  | 88.7 | 88.7 | 0.0 | 28.10.-30.12.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი#11-13-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 22.0 | 0.0 |  |  | 110.0 | 110.0 |  | 22.0 | 22.0 |  | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 28.10.-30.12.2022 |
|  | სოფ. წყაროსთავში ე.წ. ,,ბეჟიტაანთ უბანში" სკვერის მოწყობის სამუშაოები | 25.7 | 0.0 |  |  | 128.6 | 128.6 |  | 25.7 | 25.7 |  | 102.9 | 102.9 | 0.0 | 30.11.2022-1.02.2023 |
|  | ქ.საგარეჯოში კიკვიძის ქუჩაზე ე.წ."ზვარეს" ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 47.4 | 0.0 |  |  | 115.1 | 115.1 |  | 47.4 | 47.4 |  | 67.7 | 67.7 | 0.0 | 21.10.-23.12.2022 |
|  | ქ.საგარეჯოში ნ.ცხვედაძის ქუჩის მიმდაბარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 42.3 | 0.0 |  |  | 103.0 | 103.0 |  | 42.3 | 42.3 |  | 60.7 | 60.7 | 0.0 | 21.10.-23.12.2022 |
|  | სოფელ თოხლიაურში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 98.3 | 98.3 |  | 0.0 |  |  | 98.3 | 98.3 | 0.0 | 12.12.2022-13.02.2023 |
|  | ქ. საგარეჯოს ააიპ საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კორპუსისა და საცურაო აუზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 122.9 | 122.9 |  | 0.0 |  |  | 122.9 | 122.9 | 0.0 | 13.122022-14.03.2023 |
|  | სოფელ უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 637.7 | 637.7 |  |  |  |  | 637.7 | 637.7 | 0.0 | 19.12.2022-19.06.2023 |
|  | სოფელ ბადიაურში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 98.3 | 98.3 |  |  |  |  | 98.3 | 98.3 | 0.0 | 15.11.2022-17.01.2023 |
| **05 02 02** | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | საგარეჯოში არსებული კულტურის სახლის სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 17.4 | 0.0 |  |  | 17.4 | 17.4 |  | 17.4 | 17.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 06,05-31.07,2022 |
|  | სოფელ ხაშმში მწერალ რევაზ ინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-აღდგენის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 165.2 | 165.2 |  | 0.0 |  |  | 165.2 | 165.2 | 0.0 | 20,05,-31.12.2022 |
|  | სასცენო განათების ინვენტარის შესყიდვა თანმდევი ინსტალაციით. | 110.4 | 0.0 |  |  | 110.4 | 110.4 |  | 110.4 | 110.4 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,06,-31.10.2022 |
|  | ხმის აპარატურის,რეპროდუქტორების და ციფრული ხმის მართვის პულტის შესყიდვა | 41.2 | 0.0 |  |  | 41.2 | 41.2 |  | 41.2 | 41.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.10.-15.11.2022 |
|  | მუნიც.მერიისთვის ხის ასაწყობი კოტეჯების შესყიდვა | 52.3 | 0.0 |  |  | 52.3 | 52.3 |  | 52.3 | 52.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05.12.2022-4.01.2023 |
| **06 01 02** | **სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 |  |  | 1173.5 | 1173.5 |  | 0.0 |  |  | 1173.5 | 1173.5 | 0.0 | 9.12.2022-12.05.2023 |
|  | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 20.2 | 0.0 |  |  | 20.2 | 20.2 |  | 20.2 | 20.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.05.2022- |